## Slide 1
项目沟通会
财务管理系统 Demo 阶段总结与待确认事项
2026 年 4 月

## Slide 2
会议议题
01
程序交付方式
Web 本地模式 / Web 云服务模式 / 桌面客户端
02
数据导入方案
单表导入 vs 模版导入的稳定性与灵活性权衡
03
当前进度与待测试项
已实现功能概览、已知问题与后续计划
项目沟通会 | 目录

## Slide 3
议题一：程序交付方式
需要确认系统的部署形态，不同方式各有优劣
🖥️ Web 本地模式
✅ 优点
• 无需安装，浏览器直接打开
• 跨平台（Windows/Mac/Linux）
• 升级只需替换文件
❌ 缺点
• 依赖本地运行环境
• 数据存储在本地，需自行备份
• 离线使用，无法多人协作
☁️ Web 云服务模式
✅ 优点
• 随时随地访问，多设备同步
• 数据集中存储，安全可控
• 支持多人协作
❌ 缺点
• 需要服务器和运维成本
• 依赖网络连接
• 数据隐私需额外保障
📦 桌面客户端
✅ 优点
• 原生性能，体验流畅
• 数据本地存储，隐私性好
• 可离线使用
❌ 缺点
• 需要安装和更新
• 跨平台适配成本高
• 无法多人协作
项目沟通会 | 议题一

## Slide 4
议题二：数据导入方案
选择数据录入方式，影响长期维护成本
方案 A：按数据库单表导入
✅ 优点
• 结构稳定，不受模版变化影响
• 数据校验严格，质量有保障
• 长期维护成本低
❌ 缺点
• 需要手工整理数据到标准格式
• 初期工作量大
• 对操作人员有一定技术要求
方案 B：按现有模版导入
✅ 优点
• 直接使用现有 Excel 模版
• 操作简单，上手快
• 初期工作量小
❌ 缺点
• 模版一旦调整，导入逻辑需重写
• 模版格式不规范会导致数据错误
• 长期维护成本高，风险大
VS
项目沟通会 | 议题二

## Slide 5
议题三：当前进度与待测试项
✅ 已完成功能
▸ 会员管理 — CRUD + 导入
▸ 教练管理 — 教练/课程/约课/课时费
▸ 财务月报 — 支出/收入/纯利/公司账户
▸ 常规报表 — 授课日记/日常开支/体验课/请假
▸ 数据导入 — CSV/xlsx 通用导入
🔍 待测试 / 待确认
▸ 各模块数据增删改查全流程
▸ 月份切换与数据筛选
▸ 课时费计算与结算逻辑
▸ 财务月报继承功能
▸ 边界情况（空数据、特殊字符）
▸ 数据导入格式兼容性
项目沟通会 | 议题三

## Slide 6
下一步计划
1. 确认程序交付方式（Web / 客户端）
2. 确认数据导入方案（单表 / 模版）
3. 全面功能测试与 Bug 修复
4. 根据反馈迭代优化
感谢您的反馈与建议